WEB DEVELOPMENT

PLANNING DOCUMENT

장기렌터카 상담 랜딩페이지

웹사이트 개발 기획서

버전 1.0  |  2026년 3월

CONFIDENTIAL

# 1. 프로젝트 개요

본 문서는 장기렌터카 상담 유도를 목적으로 하는 랜딩페이지 웹사이트의 개발 기획서입니다. 대한민국 국내 고객을 대상으로 하며, 헤이딜러(heydealer.com) 스타일의 풀스크린 스텍 전환 UI를 핵심 UX로 채택합니다.

| 서비스 유형 | 장기렌터카 상담 유도 랜딩페이지 |
| --- | --- |
| 참고 사이트 | heydealer.com |
| 오픈 목표 | 1개월 이내 MVP 오픈 |
| 개발 방식 | 직접 개발 (AI 툴 활용) |
| 기술 스택 | React/Next.js + Node.js |
| 호스팅 | Vercel (무료 플랜 시작) |
| 데이터베이스 | Supabase (PostgreSQL) |
| 분석 툴 | Google Analytics 4 (GA4) |

# 2. 브랜드명 제안

아래는 장기렌터카 서비스의 핵심 가치(가격 경쟁력 + 맞춤 상담)를 반영한 브랜드명 후보입니다.

| 브랜드명 | 도메인 예시 | 컨셉 설명 |
| --- | --- | --- |
| 렌트올 | rentall.co.kr | Rent + All, 모든 렌트 요구를 한 곣에서 해결 |
| 렌트플러스 | rentplus.kr | 기본 렌트 + 플러스알파의 맞춤 상담 가치 |
| 타라렌트 | tararent.co.kr | 타라(他羅) = 새로운 길, 친근하고 점잖력 있는 네이밌 |
| 레디카 | redycar.co.kr | Ready + Car, 준비된 차량을 바로 만나는 이미지 |
| 카디마 | cadima.co.kr | Car + Direct + Ma(마담), 직거래 감성의 부드러운 네이밌 |

※ 도메인 가용 여부는 별도 확인 필요

# 3. 타겟 고객

| 구분 | 대상 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 개인 고객 | 출퇴근용 / 개인 이용 목적 | 모바일 중심, 간편한 UX 선호 |
| 법인/사업자 | 업무용 차량 필요 | 비용 절감, 세금 혜택 관심 |

# 4. 핵심 강점 (USP)

| 가격 경쟁력 | 맞춤형 상담 |
| --- | --- |
| 타사 대비 저렴한 월 납부금을 전면에 내세워 가격 민감 고객을 사로잡는 전략 | 고객 상황에 맞는 1:1 개인화 견적을 제공하여 전환율을 극대화 |

# 5. 사이트 구조 (2-Page Architecture)

사이트는 크게 2개의 페이지로 구성됩니다. Page 1은 견적 선택 플로우, Page 2는 정보/프로모션 페이지입니다.

| 페이지 | 목적 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- |
| Page 1 | 단계별 견적 선택 플로우 | 풀스크린 스텍 전환 UI, 중간 이탈 시 추천 견적 제공 |
| Page 2 | 정보 / 프로모션 | Hero 배너, 장단점 비교, 프로모션, 인기 차종 견적, 상담 폼 |
| Admin | 관리자 페이지 | 신청 목록, 상담 상태 관리, 프로모션 관리, 통계 |

# 6. Page 1 — 단계별 견적 선택 플로우

헤이딜러 스타일의 풀스크린 스텍 전환 UI로 구성됩니다. 각 단계에서 하나씩 선택하며 진행하고, 중간 이탈 시에도 지금까지 선택한 정보 기반으로 추천 견적을 제공합니다.

## 6.1 Step Flow 상세

| Step | 항목 | 선택지 상세 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 차종 선택 / 월 예산 | "당신에게 더 중요한 선택은?" → 차종 선택 OR 월 예산 선택 분기 |
| 2 | 차량 옵션 | 색상, 트림 등 세부 사양 선택 (국산차: 현대/기아/제네시스) |
| 3 | 계약 기간 | 36개월 / 48개월 / 60개월 |
| 4 | 약정 주행거리 | 연간 1만 km / 2만 km / 3만 km / 4만 km 이상 |
| 5 | 보증금 / 선납금 | 보증금: 0원 / 100만 / 200만 / 300만 이상 ¦ 선납금: 0% / 10% / 20% / 30% |
| 6 | 연락처 입력 | 이름 + 전화번호 (간단 폼 — 전환율 최적화) |
| ✔ | 견적 결과 | 대략적 월 납부금 범위 표시 + 상담사 직접 상세 견적 제공 안내 |

## 6.2 UX 규칙

| 상황 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 모든 항목 선택 완료 | 대략적 월 납부금 범위 + 상담사 매칭 안내 |
| 중간 이탈 | 지금까지 선택된 정보로 추천 견적 제공 |
| 이탈 유도 문구 | "모든 항목을 선택하시면 더 정확한 견적을 받아보실 수 있습니다" |
| 첨 화면 문구 | "당신에게 더 중요한 선택은 무엇인가요?" |

# 7. Page 2 — 정보 / 프로모션 페이지

| 섹션 | 내용 |
| --- | --- |
| Hero 배너 | 브랜드 핵심 메시지 + 상담 CTA 버튼 (→ Page 1 또는 상담 폼) |
| 장기렌터카 안내 | 구매 vs 렌트 비교, 장단점 정리 (초보 고객 신뢰 확보 목적) |
| 이달의 프로모션 | 주기적 업데이트 (어드민에서 등록/수정) |
| 인기 차종별 견적 | 차종별 월 납부금 예시 테이블 (어드민에서 관리) |
| 상담 신청 폼 | 이름 + 연락처 간단 접수 (전환율 우선) |
| 하단 정보 | 운영시간, 연락처, 카카오톡 채널 링크 |

# 8. 견적 계산 방식

본 서비스는 "대략적 예상 범위 표시 + 상담사 직접 견적 제공" 병행 방식을 채택합니다.

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 웹사이트 표시 | 선택 조건에 따른 대략적 월 납부금 범위 (예: 35만~45만원/월) |
| 상담사 제공 | 고객 연락 후 1:1 맞춤 상담을 통해 정확한 견적 제공 |
| 범위 가격표 관리 | 어드민에서 차종/조건별 범위 가격표를 등록하면 웹사이트에 자동 반영 |

# 9. 상담 신청 & 알림 시스템

## 9.1 신청 플로우

고객 신청 → Supabase DB 저장 → 실시간 알림 발송 (카카오 비즈메시지 + 이메일)

## 9.2 알림 채널

| 채널 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 카카오 비즈메시지 | 미개설 (개설 예정) | MVP 오픈 전 개설 필요 |
| 이메일 알림 | 즉시 적용 가능 | Supabase Edge Function 활용 |

## 9.3 상담 응대 방식

상담사 1~2명이 전화 + 카카오톡을 병행하여 응대합니다. 어드민 페이지에서 신청 건을 확인하고 상담 상태를 관리합니다.

# 10. 어드민 페이지

어드민은 상담사 1~2명이 사용하며, 아래 기능을 제공합니다.

| 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- |
| 신청 목록 조회 | 날짜, 차종, 선택 항목, 연락처, 상담 상태 필터링 |
| 상담 상태 관리 | 미처리 → 상담중 → 완료 상태 변경 (배정 상담사 표시) |
| 프로모션 관리 | Page 2 프로모션 배너 등록/수정/삭제 (이미지 + 텍스트) |
| 차종별 견적 관리 | Page 2 차종 견적 테이블 업데이트 + 범위 가격표 관리 |
| 통계 대시보드 | 일별/월별 신청 건수, 차종별 신청 비율, 전환율 |

# 11. 기술 아키텍처

| 영역 | 기술 스택 |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js (React) — SSR/SSG 지원, SEO 최적화 |
| Backend/API | Next.js API Routes + Supabase Edge Functions |
| Database | Supabase (PostgreSQL) — 무료 프리티어로 시작 |
| Hosting | Vercel — 무료 플랜, Next.js 최적화 호스팅 |
| Analytics | Google Analytics 4 (GA4) — 이벤트 기반 트래킹 |
| 알림 | 카카오 비즈메시지 (개설 예정) + 이메일 (Resend/Nodemailer) |
| 인증 | Supabase Auth — 어드민 로그인용 |

# 12. 디자인 가이드

| 항목 | 방향 |
| --- | --- |
| 전체 톤 | White / Clean — 헤이딜러 스타일 참고 |
| 레이아웃 | 풀스크린, 넓은 여백, 모바일 퍼스트 디자인 |
| 폰트 | Pretendard (산세리프 계열, 한국어 최적화) |
| CTA 버튼 | 크고 명확한 버튼, 주요 액션 색상 강조 |
| 반응형 | 모바일 퍼스트 (min 360px) → 태블릿 → 데스크톱 |
| 주요 색상 | Primary: 네이비(#1B3A5C), Accent: 블루(#2E86C1), BG: 화이트(#FFFFFF) |

# 13. 마케팅 & 트래픽 전략

여러 채널을 병행하여 트래픽을 유입합니다.

| 채널 | 전략 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 블로그 SEO | 장기렌터카 키워드 중심 콘텐츠 발행 | ★★★ (장기적 유입 기반) |
| 검색광고 (SA) | 네이버/구글 키워드 광고 | ★★☆ (예산에 따라) |
| SNS 광고 | 인스타그램/유튜브 타겟 광고 | ★★☆ (테스트 후 확대) |
| 카카오톡 채널 | CRM 및 재방문 유도 | ★☆☆ (채널 개설 후) |

# 14. 개발 범위 & 우선순위

## Phase 1 — MVP (1개월 이내 오픈)

| 우선순위 | 기능 | 예상 소요일 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | Page 1 스텍 선택 플로우 (6단계) | 7~10일 |
| ★★★ | 신청 정보 DB 저장 (Supabase) | 2~3일 |
| ★★★ | 이메일 알림 시스템 | 1~2일 |
| ★★★ | 어드민 신청 목록 + 상태 관리 | 3~5일 |
| ★★☆ | Page 2 정보/프로모션 페이지 | 5~7일 |
| ★★☆ | 어드민 프로모션/견적 관리 | 2~3일 |

## Phase 2 — 고도화 (2~3개월 이내)

| 우선순위 | 기능 |
| --- | --- |
| ★★☆ | 카카오 비즈메시지 알림 연동 |
| ★☆☆ | 통계 대시보드 (일별/월별 신청, 전환율) |
| ★☆☆ | GA4 전환 퍼널 세부 설정 (Step별 이탈률 추적) |
| ★☆☆ | 재방문 고객 리타겟팅 (카카오톡 채널 활용) |

# 15. DB 스키마 (초안)

Supabase(PostgreSQL) 기반 핵심 테이블 구조입니다.

## consultations (상담 신청)

| 컨럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 고유 식별자 |
| name | varchar | 고객 이름 |
| phone | varchar | 연락처 |
| car_brand | varchar | 선택 브랜드 (현대/기아/제네시스) |
| car_model | varchar | 선택 차종 |
| trim | varchar | 트림/색상 |
| contract_months | int | 36 / 48 / 60 |
| annual_km | int | 10000 / 20000 / 30000 / 40000 |
| deposit | int | 보증금 (원) |
| prepayment_pct | int | 선납금 비율 (%) |
| monthly_budget | int | 월 예산 (원, 선택 시) |
| status | enum | pending / consulting / completed |
| assigned_to | uuid (FK) | 배정 상담사 |
| created_at | timestamp | 신청 일시 |
| step_completed | int | 완료한 마지막 Step (1~6) |

## promotions (프로모션)

| 컨럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 고유 식별자 |
| title | varchar | 프로모션 제목 |
| description | text | 프로모션 설명 |
| image_url | varchar | 배너 이미지 URL |
| is_active | boolean | 활성 여부 |
| start_date | date | 시작일 |
| end_date | date | 종료일 |

## price_ranges (범위 가격표)

| 컨럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | 고유 식별자 |
| car_model | varchar | 차종 |
| contract_months | int | 계약 기간 |
| min_monthly | int | 최소 월 납부금 |
| max_monthly | int | 최대 월 납부금 |
| conditions | jsonb | 조건별 상세 가격 데이터 |

# 16. 미결정 사항 & 액션 아이템

|  | 항목 | 중요도 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 브랜드명 / 도메인 확정 | ★★★ 긴급 | 대표 |
| ☐ | 카카오 비즈메시지 채널 개설 | ★★☆ 높음 | 대표 |
| ☐ | 취급 차종 목록 확정 (현대/기아/제네시스 세부 모델) | ★★★ 긴급 | 대표 |
| ☐ | 보증금/선납금 세부 선택지 확정 | ★★☆ 높음 | 대표 |
| ☐ | 범위 가격표 초기 데이터 입력 | ★★★ 긴급 | 대표 + 상담사 |
| ☐ | 상담사 계정 생성 (어드민 접근용) | ★☆☆ 보통 | 대표 |
| ☐ | GA4 속성 생성 및 추적 코드 설치 | ★☆☆ 보통 | 개발 |

※ 브랜드명과 차종 목록이 확정되면 즉시 개발 착수 가능합니다.

— END OF DOCUMENT —