VIBE CODING ROADMAP

Cursor AI + Next.js

장기렌터카 랜딩페이지

바이브 코딩 개발 로드맵

비개발자를 위한 단계별 실전 가이드

v1.0  |  2026년 3월

# 전체 로드맵 요약

기획서 완성부터 MVP 오픈까지 7단계로 진행됩니다. 각 단계를 순서대로 따라가면 됩니다.

| 단계 | 항목 | 핵심 내용 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 환경 세팅 | Node.js, Cursor AI, Git 설치 | 0.5일 |
| 1 | 프로젝트 초기화 | Next.js 생성 + Supabase 연결 + Vercel 배포 | 1일 |
| 2 | Cursor AI 세팅 | Rules 설정 + 기획서 연동 + 프롬프트 전략 | 0.5일 |
| 3 | Page 1 개발 | 6단계 스텍 플로우 + 견적 결과 화면 | 5~7일 |
| 4 | 백엔드 + DB | 신청 저장 API + 이메일 알림 + 어드민 | 5~7일 |
| 5 | Page 2 개발 | 정보/프로모션 페이지 + 링크 연결 | 3~5일 |
| 6 | 테스트 + 오픈 | 모바일 QA, GA4 설치, 도메인 연결, 오픈 | 2~3일 |

→ 총 예상 소요: 약 17~24일 (3~4주)

# STEP 0. 환경 세팅 (0.5일)

개발을 시작하기 전에 필요한 툴들을 설치합니다.

## 0-1. 필수 설치 프로그램

| 프로그램 | 설명 | 설치 방법 |
| --- | --- | --- |
| Node.js | JavaScript 실행 환경 (LTS 버전 설치) | nodejs.org 에서 다운로드 |
| Cursor AI | AI 코딩 에디터 (VS Code 기반) | cursor.com 에서 다운로드 |
| Git | 코드 버전 관리 (필수) | git-scm.com 또는 brew install git |
| GitHub | 코드 저장소 + Vercel 연동용 | github.com 계정 생성 |

## 0-2. 설치 확인 명령어

Cursor AI의 터미널(Terminal)에서 아래 명령어를 실행하여 설치를 확인합니다.

node --version # v20.x.x 이상 확인 npm --version # 10.x.x 이상 확인 git --version # git version 2.x.x 확인

💡 TIP: Mac을 사용하신다면 Homebrew를 먼저 설치하세요. Node.js는 brew install node로 설치 가능합니다.

# STEP 1. 프로젝트 초기화 (1일)

## 1-1. Next.js 프로젝트 생성

Cursor AI의 터미널에서 아래 명령어를 실행합니다.

npx create-next-app@latest rent-landing # 선택지가 나오면 아래와 같이 선택: # TypeScript? → Yes # ESLint? → Yes # Tailwind CSS? → Yes # src/ directory? → Yes # App Router? → Yes # import alias? → 기본값 (@/*)

프로젝트 폴더로 이동 후 Cursor에서 열기:

cd rent-landing cursor . # Cursor로 현재 폴더 열기

## 1-2. 핵심 패키지 설치

# Supabase 클라이언트 npm install @supabase/supabase-js # UI 컴포넌트 (선택사항 - Cursor에게 설치 요청 가능) npm install framer-motion # 애니메이션 npm install react-hook-form # 폼 관리 npm install lucide-react # 아이콘

## 1-3. Supabase 설정

- supabase.com 접속 → 무료 회원가입

- New Project 생성 (Region: Northeast Asia - ap-northeast-2 선택)

- Project URL과 anon key 복사

- 프로젝트 루트에 .env.local 파일 생성:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=여기에_프로젝트_URL NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=여기에_anon_key SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=여기에_service_role_key

⚠️ 주의: .env.local 파일은 절대 GitHub에 올리면 안 됩니다! .gitignore에 자동 포함되어 있는지 확인하세요.

## 1-4. GitHub + Vercel 연동

- GitHub에 새 저장소(Repository) 생성

- Cursor 터미널에서 아래 명령어 실행:

git init git add . git commit -m "initial commit" git remote add origin https://github.com/닉네임/rent-landing.git git push -u origin main

- vercel.com 접속 → GitHub으로 로그인

- Import Project → 방금 만든 저장소 선택

- Environment Variables에 .env.local 내용 복사 입력

- Deploy 클릭 → 배포 완료!

💡 TIP: 이후부터 GitHub에 push하면 Vercel이 자동으로 배포합니다. 매우 편리합니다!

# STEP 2. Cursor AI 세팅 (0.5일)

바이브 코딩의 핵심은 Cursor에게 얼마나 정확한 컨텍스트를 주느냐입니다. 이 단계가 개발 속도를 2~3배 빨라지게 만듭니다.

## 2-1. Project Rules 설정 (가장 중요!)

프로젝트 루트에 .cursor/rules 파일을 생성합니다. 이 파일이 Cursor에게 프로젝트의 맥락을 알려줍니다.

# .cursor/rules ## 프로젝트 개요 장기렌터카 상담 랜딩페이지. 헤이딜러(heydealer.com) 스타일의 풀스크린 스텍 전환 UI로 견적 선택 플로우를 구현한다. ## 기술 스택 - Next.js 15 (App Router) - TypeScript - Tailwind CSS - Supabase (PostgreSQL + Auth) - Vercel 배포 ## 코딩 규칙 - 한국어 주석 사용 - 컴포넌트는 src/components/ 하위에 생성 - 모바일 퍼스트 디자인 (min-width: 360px) - Tailwind CSS 유틸리티 클래스 사용 - 디자인: White/Clean, Pretendard 폰트 - CTA 버튼은 크고 명확하게 ## 페이지 구조 - Page 1: /quote - 6단계 스텍 선택 플로우 - Page 2: / - 정보/프로모션 페이지 - Admin: /admin - 관리자 페이지

## 2-2. 기획서를 Cursor에 등록

앞서 만든 기획서를 프로젝트에 포함시켜 Cursor가 참고할 수 있게 합니다.

- 기획서 DOCX 파일의 내용을 마크다운 형식으로 변환

- 프로젝트 루트에 docs/PLANNING.md 파일로 저장

- Cursor 채팅에서 @docs/PLANNING.md 로 참조 가능

💡 TIP: Cursor에서 @파일명 으로 파일을 참조하면 AI가 해당 파일 내용을 이해한 상태로 코드를 작성합니다.

## 2-3. Cursor AI 핵심 사용법

| 기능 | 단축키 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Chat | Cmd+L (Mac) / Ctrl+L | 새 기능 요청, 설계 논의, 에러 해결 |
| Composer | Cmd+I (Mac) / Ctrl+I | 여러 파일 동시 수정, 대규모 작업 |
| Inline Edit | Cmd+K (Mac) / Ctrl+K | 선택한 코드 부분만 수정 |
| @ 참조 | 채팅에서 @ 입력 | 파일/폴더/독스 참조하여 AI에게 컨텍스트 제공 |

⚠️ 주의: Composer(Cmd+I)가 바이브 코딩의 핵심입니다. 여러 파일을 한번에 생성/수정할 수 있어 가장 많이 사용하게 됩니다.

# STEP 3. Page 1 개발 — 스텍 플로우 (5~7일)

이 단계가 전체 개발의 핵심입니다. 작은 단위로 나누어 Cursor에게 요청하는 것이 핵심 전략입니다.

## 3-1. 개발 순서 (한 번에 하나씩!)

| # | 작업 | Cursor에게 요청할 프롬프트 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 레이아웃 기본틀 | "풀스크린 스텍 전환 레이아웃을 만들어줘. 상단에 프로그레스 바, 중앙에 컨텐츠, 하단에 다음/이전 버튼" |
| 2 | Step 1 화면 | "Step 1: '당신에게 더 중요한 선택은?' 라는 질문과 함께 '차종 먼저 선택' vs '월 예산 먼저 선택' 2개 카드" |
| 3 | Step 2 화면 | "차종 선택 화면. 현대/기아/제네시스 탭으로 브랜드 분류, 각 브랜드 내 차량 카드 그리드" |
| 4 | Step 3~5 | "계약기간 선택(36/48/60개월), 주행거리(1~4만 km), 보증금/선납금 선택 화면 각각 만들어줘" |
| 5 | Step 6 + 결과 | "연락처 입력 폼(이름+전화) + 견적 결과 화면. 월 납부금 범위를 크게 보여주고 상담 CTA" |
| 6 | 애니메이션 | "framer-motion으로 스텍 전환 시 슬라이드 애니메이션 추가. 왼쪽으로 들어오고 오른쪽으로 나가는 전환" |

## 3-2. 프롬프트 작성 핵심 원칙

| 원칙 | 설명 + 예시 |
| --- | --- |
| 한 번에 하나만 | ❌ "전체 페이지 만들어줘" → ✅ "Step 1 화면만 만들어줘" |
| 구체적으로 | ❌ "예쁘게" → ✅ "헤이딜러처럼 화이트 배경, 넓은 여백, 카드형 선택지" |
| 컨텍스트 제공 | @docs/PLANNING.md 를 첫 줄에 붙여 Cursor가 기획서를 이해하게 |
| 수정은 구체적으로 | ❌ "버튼 좌 고쳐줘" → ✅ "버튼 높이 56px, 배경색 #2E86C1로 변경" |
| 에러는 복붙 | 에러 메시지 전체를 복사해서 Cursor에 붙여넣으면 AI가 해결 |

💡 TIP: Cursor Chat에서 대화가 길어지면 정확도가 떨어집니다. 새 기능을 시작할 때마다 새 채팅을 여세요.

# STEP 4. 백엔드 + DB (5~7일)

## 4-1. Supabase 테이블 생성

Supabase 대시보드의 SQL Editor에서 아래 SQL을 실행합니다. (기획서의 DB 스키마 참고)

Cursor에게 요청할 프롬프트:

"@docs/PLANNING.md 의 DB 스키마를 참고해서 Supabase SQL Editor에서 실행할 수 있는 CREATE TABLE SQL을 만들어줘."

## 4-2. API 라우트 개발

| API | 경로 | Cursor 요청 프롬프트 |
| --- | --- | --- |
| 신청 저장 | /api/consultation | "견적 신청 데이터를 Supabase에 저장하는 API 만들어줘" |
| 이메일 알림 | /api/notify | "신청 접수 시 이메일 알림 보내는 API 만들어줘. Resend 사용" |
| 견적 조회 | /api/price-range | "차종/조건별 범위 가격을 조회하는 API 만들어줘" |

## 4-3. 어드민 페이지 개발

Cursor에게 요청:

"@docs/PLANNING.md 의 어드민 페이지 요구사항을 참고해서 /admin 라우트에 어드민 페이지를 만들어줘. Supabase Auth로 로그인 보호하고, 신청 목록 조회 + 상태 변경 기능을 먼저 만들어줘."

# STEP 5. Page 2 개발 — 정보/프로모션 (3~5일)

## 5-1. 섹션별 개발 순서

| # | 섹션 | Cursor 프롬프트 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero 배너 | "풀화면 Hero 섹션. 헤드라인 + 서브텍스트 + '무료 견적 받기' CTA 버튼" |
| 2 | 구매 vs 렌트 비교 | "장기렌트 vs 구매 vs 리스 비교 테이블 섹션 만들어줘" |
| 3 | 프로모션 섹션 | "어드민에서 등록한 프로모션을 카드 형태로 보여주는 섹션" |
| 4 | 인기 차종 견적 | "차종별 월 납부금 예시 카드. Supabase에서 데이터 가져오기" |
| 5 | 상담 폼 + Footer | "간단 상담 신청 폼(이름+전화) + 하단 정보 영역" |

# STEP 6. 테스트 + 오픈 (2~3일)

## 6-1. 오픈 전 체크리스트

|  | 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 모바일 반응형 | 실제 스마트폰으로 테스트 (Chrome DevTools 미리보기만으로 부족) |
| ☐ | 스텍 플로우 전체 완료 | Step 1~6 모두 진행, 신청 완료까지 테스트 |
| ☐ | 중간 이탈 처리 | Step 3에서 나가봐서 추천 견적이 나오는지 확인 |
| ☐ | DB 저장 확인 | Supabase 대시보드에서 데이터 저장 확인 |
| ☐ | 이메일 알림 | 신청 시 이메일이 도착하는지 확인 |
| ☐ | 어드민 페이지 | 로그인, 신청 목록 0확인, 상태 변경 테스트 |
| ☐ | 로딩 속도 | Vercel 대시보드에서 성능 확인 |
| ☐ | SEO 기본 | meta 태그, Open Graph, favicon 설정 |

## 6-2. GA4 설치

Cursor에게 요청:

"Google Analytics 4 트래킹 코드를 설치해줘. GTM ID는 환경변수로 관리하고, Step별 이벤트 트래킹도 추가해줘."

## 6-3. 도메인 연결

- 도메인 구매 (gabia.com, hosting.kr 등)

- Vercel 대시보드 → Settings → Domains에서 도메인 추가

- 도메인 DNS 설정에서 Vercel CNAME 레코드 추가

- HTTPS는 Vercel이 자동 처리

# 보너스: 트러블슈팅 가이드

Cursor로 개발하다 막히는 흔한 상황과 해결법입니다.

| 상황 | 해결법 |
| --- | --- |
| Cursor가 엉뚝한 코드 생성 | 새 채팅 열고, @파일명으로 관련 파일들을 모두 참조시켜서 다시 요청 |
| 빌드 에러 발생 | 터미널 에러 메시지 전체를 복사해서 Cursor 채팅에 붙여넣기 |
| 디자인이 마음에 안 듬 | 참고할 스크린샷을 실제로 찍어서 Cursor 채팅에 이미지로 업로드 |
| 수정했더니 다른 곳이 깨짐 | git commit을 자주 해서 되돌릴 수 있게 하기 (git checkout -- . 으로 복구) |
| Supabase 연결 안 됨 | .env.local 파일의 URL과 KEY 오타 확인, 서버 재시작 (npm run dev) |
| Vercel 배포 실패 | Vercel 대시보드의 Build Logs 확인, 에러를 Cursor에 붙여넣기 |
| Cursor 응답이 느림 | 모델을 claude-3.5-sonnet 또는 최신 모델로 변경 (Settings → Models) |

# 보너스: Git 필수 명령어

매일 작업 전후로 사용할 기본 명령어입니다.

| 명령어 | 설명 |
| --- | --- |
| git add . | 모든 변경사항 스테이징 |
| git commit -m "메시지" | 변경사항 저장 (메시지는 한국어 OK) |
| git push | GitHub에 업로드 (→ Vercel 자동 배포) |
| git log --oneline | 커밋 히스토리 확인 |
| git checkout -- . | 마지막 커밋 상태로 복구 (실행취소) |
| npm run dev | 로컬 개발 서버 실행 (localhost:3000) |

💡 TIP: 작업 단위별로 자주 commit하세요. "Step 1 완료", "Step 2 완료" 등으로 남기면 언제든 되돌릴 수 있습니다.

# 보너스: 추천 일일 작업 루틴

| 시간 | 활동 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 시작 | git pull + 계획 | 오늘 구현할 기능 1~2개 정하기 |
| 오전 | 핵심 기능 개발 | Cursor Composer로 새 기능 구현 |
| 오후 | 디자인 + QA | 모바일에서 확인, 디자인 수정, 버그 수정 |
| 마무리 | commit + push | git add . → commit → push (자동 배포) |

— END OF DOCUMENT —